# Bài 1

Thời gian: 19:00 – 19:15

Các thành viên tham gia: Sơn Bùi, Đình Kiên, Trí Công, Trôn, Quang Huy

Các Team chia sẻ trong 5 phút:

- Team DEV

  - Hôm qua làm gì:

    - Hoàn thành API đăng nhập và kiểm tra logic xác thực (Đình Kiên).

    - Tạo giao diện màn hình đăng nhập và kết nối API thử nghiệm (Trí Công).

  - Hôm nay làm gì:

    - Triển khai UI chức năng “Quên mật khẩu” (Trí Công).

    - Làm API chỉnh sửa thông tin người dùng (Đình Kiên).

  - Vướng mắc:

    - Cần xác nhận xử lý hiển thị avatar từ Design (Đình Kiên).

- Team Design:

  - Hôm qua làm gì:

    - Hoàn thiện thiết kế giao diện và flow xử lý cho chức năng đăng nhập; kiểm tra tương thích thiết bị (Sơn Bùi).

  - Hôm nay làm gì:

    - Thiết kế UI cho “Quên mật khẩu”

  - Vướng mắc:

    - Cần xác nhận yêu cầu chi tiết về xác thực “Quên mật khẩu”

- Team Test

  - Hôm qua làm gì:

    - Viết test case chức năng đăng nhập và chạy thử vòng 1 (Trôn).

  - Hôm nay làm gì:

    - Retest sau khi Dev sửa lỗi, chuẩn bị test cho màn hình hồ sơ người dùng.

  - Vướng mắc:

    - Thiếu chi tiết mô tả các trường thông tin; cần BA cập nhật.

Nội dung chia sẻ qua đã làm gì, nay làm gì, vướng mắc

Scrum Master hướng dẫn

- Ghi nhận vướng mắc

  - Cập nhật chi tiết mô tả trường dữ liệu cho Test và Dev

  - Xác nhận logic xử lý avatar giữa Design và Dev

- Nhắc nhở

  - Daily Scrum là để cập nhật tiến độ và phát hiện vướng mắc, không giải quyết vấn đề ngay trong họp

  - Các vấn đề sẽ được xử lý ngay sau cuộc họp

# Bài 2:

- Xu hướng

  - Số lượng task còn lại giảm 10 Story Point mỗi ngày

  - Điều này cho thấy nhóm đang tiến triển đều và ổn định

- Dự đoán

  - Nếu nhóm tiếp tục với tốc độ 10 điểm/story/ngày, nhóm sẽ hoàn thành 100 điểm story đúng hạn vào ngày 10

- Kết luận

  - Nhóm đang đi đúng hướng, không cần phải thay đổi quy trình

# Bài 3:

- Các thành viên báo cáo

  - Trôn (FE Dev)

- Hôm qua: Hoàn thành giao diện trang đăng nhập và tích hợp form với API giả lập

- Hôm nay: Bắt đầu kết nối với API thực tế do back-end cung cấp

- Vướng mắc: Không có vấn đề, nhưng đang chờ thông tin xác thực từ back-end

  - Sơn Bùi (BE Dev)

- Hôm qua: Tạo các endpoint API cho đăng nhập và đăng ký, viết unit test cơ bản

- Hôm nay: Sẽ triển khai xác thực token và hỗ trợ front-end tích hợp

- Vướng mắc: Một số endpoint chưa có dữ liệu thử nghiệm thực tế

- Scrum Master giải quyết

Vấn đề: Front-end và back-end gặp khó khăn khi kết nối, thiếu dữ liệu thực tế để test

Scrum Master: "Mình thấy vấn đề chính là front-end cần dữ liệu thực tế để test, trong khi back-end vẫn chưa có dữ liệu. Chúng ta có thể giải quyết thế nào?"

# Bài 4:

Scrum Master cần phân tích nguyên nhân; kiểm tra xem nhóm gặp chướng ngại gì: thiếu tài nguyên, vấn đề kỹ thuật; từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn

# Bài 5:

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Viết tài liệu hướng dẫn | Phát triển API |  |
| Tối ưu cơ sở dữ liệu | Tích hợp thanh toán |  |
| Viết unit test | Kiểm tra bảo mật |  |
| Thiết kế giao diện | Phát triển module thông báo |  |
| Thử nghiệm hiệu năng | Tối ưu tốc độ truy vấn |  |

Tối đa của In Progress là 3 nhiệm vụ nhưng đang có 5 nhiệm vụ nên bị quá tải, dễ trễ tiến độ, quá tải

Giải quyết:

- Chỉ giữ 3 nhiệm vụ ở In Progress

- Ưu tiên những Task quan trọng trước

# Bài 6:

- Kế hoạch Daily Scrum

  - Cách tổ chức

- Thời gian: 15 phút mỗi ngày, tốt nhất vào buổi sáng

- Hình thức: Tập trung quanh Kanban Board hoặc trực tuyến qua công cụ Scrum

- Quy tắc: Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi chính

  - Ba câu hỏi chính:

- Hôm qua tôi đã làm gì để tiến tới hoàn thành Sprint Goal

- Hôm nay tôi dự định làm gì

- Tôi gặp trở ngại gì (nếu có) cản trở tiến độ

- Burndown Chart

Cột lý tưởng:

- Thẳng từ tổng Story Points (50) xuống 0 trong 10 ngày

- Biểu thị tiến độ hoàn thành đều, đúng kế hoạch

Đường thực tế:

- Thể hiện khối lượng công việc còn lại từng ngày

- Nếu cao hơn đường lý tưởng thì nhóm đang chậm tiến độ

- Nếu thấp hơn đường lý tưởng thì nhóm đang đúng tiến độ

Xu hướng:

- Đường thực tế gần đường lý tưởng: Sprint tiến triển tốt, dự kiến hoàn thành Sprint Goal

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng nhập | Phát triển API thanh toán | Kiểm thử API nhiệm vụ |  |
| Thiết kế giao diện trang cá nhân | Phát triển giao diện bảng điều khiển |  |  |
| Cài đặt phần cài đặt người dùng |  |  |  |
| Thông báo cho người dùng |  |  |  |
| Báo cáo dữ liệu |  |  |  |
| Phân tích dữ liệu |  |  |  |
| Tìm kiếm chức năng |  |  |  |

Cách sử dụng:

  - Theo dõi trạng thái nhiệm vụ: mỗi nhiệm vụ thể hiện bằng 1 thẻ

  - Quản lý luồng công việc: giới hạn nhiệm vụ

  - Tối ưu hóa Sprint: Nhóm và Scrum Master dễ nhìn tổng quan Sprint

Bài 7:

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký |  |  |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

- Tổng số công việc

| Task | Điểm |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 |
| Kết nối API đăng ký | 3 |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 |
| Tổng | 9 |

- Mô phỏng Daily Scrum

3 câu hỏi chuẩn:

- Hôm qua tôi làm gì?

- Hôm nay tôi làm gì?

- Có vướng mắc gì không?

- Burndown chart cuối ngày

| Thời điểm | Story Points còn lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu Sprint | 9 | Chưa bắt đầu task nào |
| Buổi sáng | 6 | Hoàn thành: Thiết kế giao diện |
| Buổi trưa | 3 | Hoàn thành: Kết nối API |
| Cuối ngày Sprint | 0 | Hoàn thành: Kiểm thử form |

- Vai trò của Scrum Master

  - Theo dõi tiến độ: Giám sát Kanban Board và Burndown Chart để nắm rõ công việc còn lại

  - Loại bỏ trở ngại: Giúp nhóm giải quyết vấn đề kỹ thuật, tài nguyên hoặc phụ thuộc để các task không bị tắc

# Bài 8:

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký |  |  |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

- Xác định tổng điểm

| Task | Điểm |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 |
| Kết nối API đăng ký | 3 |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 |
| Tổng | 9 |

- Mô phỏng Daily Scum

Ba câu hỏi chuẩn:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Ví dụ: “Hôm nay tôi sẽ bắt đầu thiết kế giao diện form đăng ký.”

- Hôm nay tôi dự định làm gì?

  - Thành viên 1: Thiết kế giao diện.

  - Thành viên 2: Chuẩn bị kết nối API.

  - Thành viên 3: Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử form.

- Tôi gặp trở ngại gì?

  - Ví dụ: chưa có API test sẵn hoặc thiếu tài nguyên thiết kế giao diện.

Kết luận: Scrum Master ghi nhận trở ngại và hỗ trợ kịp thời.

- Cập nhật Burndown Chart cuối ngày

| Thời điểm | Story Points còn lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu Sprint | 9 | Chưa bắt đầu task nào |
| Buổi sáng | 6 | Hoàn thành: Thiết kế giao diện |
| Buổi trưa | 3 | Hoàn thành: Kết nối API |
| Cuối ngày Sprint | 0 | Hoàn thành: Kiểm thử form |

- Vai trò của Scum Master

  - Theo dõi tiến độ: Giám sát Kanban Board và Burndown Chart để nắm rõ công việc còn lại.

  - Hỗ trợ loại bỏ trở ngại: Giúp nhóm giải quyết vấn đề kỹ thuật, tài nguyên hoặc phụ thuộc.

  - Điều phối Daily Scrum: Giữ cuộc họp ngắn gọn, tập trung vào ba câu hỏi chuẩn.

# Bài 9:

- Phân tích vấn đề

  - Vấn đề 1: Daily Scrum kéo dài và thiếu trọng tâm

  - Vấn đề 2: Các trở ngại không được nêu

  - Vấn đề 3: Kanban Board tắc nghẽn

- Đề xuất cách Scum Master can thiệp

| Vấn đề | Scrum Master nên làm gì? | Hỗ trợ ai? | Thời điểm / cuộc họp | Giải pháp đúng Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum kéo dài & thiếu trọng tâm | Hướng dẫn nhóm tập trung vào 3 câu hỏi chuẩn, liên hệ Sprint Goal, nhắc nhở thời gian ≤15 phút | Dev + QA | Ngay trong Daily Scrum | Nhắc nhở nhóm tự quản, không giải quyết task trong họp |
| Trở ngại không nêu | Khuyến khích minh bạch trở ngại, tạo môi trường an toàn để dev chia sẻ | Dev gặp trở ngại, PO nếu liên quan yêu cầu | Ngay trong Daily Scrum, ghi nhận trở ngại | Scrum Master ghi lại trở ngại, follow-up ngoài cuộc họp |
| Kanban Board tắc nghẽn | Kiểm tra Limit, khuyến khích hoàn thành task trước khi nhận thêm, gợi ý phân công lại | Dev, QA | Ngay trong ngày, có thể họp ngắn | Thực hiện theo nguyên tắc Scrum |
| Burndown Chart đi ngang | Phân tích task chưa hoàn thành, hỗ trợ nhóm xác định bottleneck, cập nhật tiến độ hàng ngày | Dev, QA, PO nếu cần điều chỉnh yêu cầu | Trong Daily Scrum + Sprint Review | Ghi nhận vấn đề, tạo kế hoạch cải tiến workflow, giữ Sprint Goal rõ ràng |

- Burndown Chart

| Ngày | Story Points còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 47 |
| 3 | 42 |
| 4 | 37 |
| 5 | 32 |
| 6 | 27 |
| 7 | 22 |
| 8 | 17 |
| 9 | 12 |
| 10 | 0 |

- Mô tả đường lý tưởng

  - Đường đi giảm đều mỗi ngày

  - Giảm trung bình 5 Story Points/ngày

- Lý do

  - Dễ theo dõi tiến độ: Nhóm và Scrum Master biết mỗi ngày nên hoàn thành bao nhiêu điểm để đạt Sprint Goal

  - Nhận diện sớm vấn đề: Nếu đường thực tế cao hơn đường lý tưởng → tiến độ chậm, cần can thiệp

# Bài 10:

- Phân tích nguyên nhân

| Dữ liệu | Dấu hiệu |
| --- | --- |
| Daily Scrum | - Họp kéo dài 20 phút (quá dài cho nhóm 4 người). - Thành viên báo cáo công việc thay vì trả lời 3 câu hỏi chuẩn. - Không nhắc Sprint Goal. - Không ai đề cập trở ngại. |
| Kanban Board | - 4 task To Do, 6 task In Progress, 0 task Done. - Nhiều task nằm In Progress > 2 ngày → WIP mất cân bằng. |
| Burndown Chart | - Ngày 1 SP=32, ngày 2 SP=31, ngày 3 SP=31. - Đường burn gần như ngang nhóm không làm mất SP. |

Nguyên nhân và hậu học

- Chưa hiểu đúng Sprint Goal hậu quả là công việc bị rời rạc, không ưu tiên được task quan trọng

- Daily Scrum lệch format hậu quả dẫn đến cuộc họp quá dài dễ gây nản cho các thành viên

- Không ưu tiên task hậu quả dẫn đến Sprint Goal khó đạt được, Story Point giảm chậm

- Kế hoạch can thiệp

Trong Daily Scrum làm đúng quy trình hỏi 3 câu hỏi:

- Hôm qua bạn đã làm gì?

- Hôm nay bạn sẽ làm gì?

- Có gặp khó khăn gì không?

Đồng thời nhắc về Sprint Goal trước mỗi cuộc họp

Sau Daily Scum

- Điều chỉnh lại Kanban Board

- Phối hợp với PO, Dev để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên công việc

- Daily Scum mẫu

- Dev 1:

- Hôm qua: Hoàn thành UI trang tạo lớp

- Hôm nay: Bắt đầu API tạo lớp

- Trở ngại: Chưa rõ requirement validate tên lớp

- Dev 2:

- Hôm qua: Bắt đầu API thêm học viên vào lớp

- Hôm nay: Tiếp tục T3 và review code Dev1

- Trở ngại: Chưa test được do Dev1 chưa merge API

- Dev 3

- Hôm qua: UI danh sách học viên (T5) dở dang

- Hôm nay: Hoàn thiện T5, chuẩn bị dữ liệu test cho T4

- Không trở ngại

- Thiết kế lại Kanban, Burndown hợp lý

- Thiết kế lại Kanban (ngày 4 sau điều chỉnh)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| T3 – API thêm học viên vào lớp | T2 – API tạo lớp | T1 – UI trang tạo lớp |
| T6 – Test API đầu vào | T4 – Chức năng điểm danh | T5 – UI danh sách học viên |

- Thiết kể Burndown Chart